Extreme Project Evaluation
Jacopo Franzoi
IAD 2012

---
Introduzione
"How can you plan a project if you only have a week? [..] You don't have enough time to write a complete set of stories [..] You don't have time to write prototypes so you can estimate the stories from experience"
- Diversi Obiettivi
  - Indicazioni di budget / effort
  - Offerta commerciale

---
Una Possibile Strategia
XP Planning Strategy
  - Esplorazione, Commitment, Steering
Valori
  - Feedback, Semplicità, Comunicazione
- Valutazione Progetti
  - Steering: Reporting
  - Gestione rischio: granularità maggiore

---
Esplorazione: Brainstorming
- Guidata dal cliente
  - Discussione
  - Presentazioni, documentazione
  - Siti web esistenti
- Mappa Mentale

---
Esplorazione: Cosa?
- Temi, storie
- Scadenze, eventi importanti
- Piano di Rilascio
- Modello del Dominio

---
Esplorazione: Come?
- Architettura Logica
  - Alto-livello
  - Fattibilità
- Hosting
  - In-house, cloud
- Spikes

---
Commitment: Stima
- Complessità
- Incertezza
- Effort

---
Commitment: Piano di Rilascio
- Composizione team
- Elapsed

---
Commitment: Economics
- Sviluppo
- Hosting
- Servizi

---
Reporting
- Introduzione
- Valutazione
  - Modello del Dominio, Piano di Rilascio
  - Tabelle riassuntive: Effort, Elapsed
- Soluzione Tecnica
  - Architettura Logica, Hosting
- Economics
  - Tabella riassuntiva: Costi
  - Non un contratto!

---
Sì, ma...
- Ok per progetti di clienti, ma per prodotti?
- Chi paga per questa valutazione?
- E dopo? Il contratto? E il kick-off?

---
Per Approfondire
- Extreme Programming Explained, 1st edition
  - Strategia di Pianificazione
  - Valori XP
- Agile Estimating and Planning
  - Incertezza nelle stime
- Mind Mapping
- Reporting
  - LaTeX
  - Version Control Systems